DOCUMENTO DI ALLINEAMENTO INTER-TEAM

Integrazione Workstream A + Workstream B

Piattaforma Confcommercio Taranto  |  Data: 21 aprile 2026

# 1. Scopo del documento

Questo documento definisce il contratto tecnico tra il Gruppo B (Workstream B — Comunicazioni & Calendario) e il Gruppo A (Workstream A — Registro Presenze) in merito alle tabelle condivise, alle interfacce di dati e all'ordine di precedenza nello sviluppo su Supabase.

L'obiettivo è evitare conflitti di schema e duplicazioni, come identificato tra i rischi principali nel PRD (rischio: 'I tre team lavorano su modelli dati incompatibili' — impatto Alto).

# 2. Tabella critica condivisa: lezione

La tabella lezione è il punto di contatto principale tra i due workstream. Il Gruppo B la crea e la aggiorna; il Gruppo A la legge per aprire il registro presenze.

| Aspetto | Posizione Gruppo B | Richiesta al Gruppo A |
| --- | --- | --- |
| Ownership | Il Gruppo B è owner della tabella lezione. La crea con la migration workstream_b_schema.sql. | Il Gruppo A non crea una propria tabella lezione. Legge direttamente quella del Gruppo B. |
| Campi già presenti | id, corso_id, docente_id, data, ora_inizio, ora_fine, aula_o_link, stato, note_variazione, updated_at, created_at | Confermare che questi campi sono sufficienti per il registro presenze. |
| Campi mancanti? | Non sono stati previsti campi specifici del registro (es. registro_aperto, chiuso_at). | Comunicare entro il primo sync se servono campi aggiuntivi. Il Gruppo B li aggiunge con una migration. |
| Trigger automatici | Ogni cambio di stato su lezione trigghera automaticamente la schedulazione delle notifiche email. | Non modificare il campo stato direttamente da codice Gruppo A senza coordinarsi, per evitare notifiche inattese. |

Azione richiesta al Gruppo A: confermare entro il primo sync tecnico se la struttura della tabella lezione è sufficiente, oppure comunicare i campi aggiuntivi necessari.

# 3. Vista pronta: lezioni_del_giorno

Il Gruppo B ha già creato la vista lezioni_del_giorno su Supabase. Questa vista aggrega, per ogni lezione odierna non annullata, i dati del corso, del docente e l'elenco dei corsisti iscritti.

Il Gruppo A può usarla direttamente senza scrivere la query da zero:

SELECT * FROM lezioni_del_giorno; -- Restituisce per ogni lezione: -- lezione_id, data, ora_inizio, ora_fine, aula_o_link, -- titolo_corso, nome_docente, email_docente, -- corsisti_attesi (array JSON con id, nome, cognome, email)

Il Gruppo A non deve creare query proprie per ottenere la lista corsisti del giorno. La vista è già disponibile nel progetto Supabase condiviso.

# 4. Tabelle del Gruppo B — sola lettura per Gruppo A

Le seguenti tabelle sono di proprietà del Gruppo B. Il Gruppo A può leggerle in sola lettura dove utile, ma non deve scriverci.

| Tabella | Contenuto | Uso per Gruppo A |
| --- | --- | --- |
| iscrizione | Elenco corsisti iscritti a ogni corso, con stato (confermata / ritirata) | Lettura: lista corsisti per il registro |
| corsista | Anagrafica corsisti (nome, cognome, email, telefono) | Lettura: dati anagrafici per il registro |
| corso | Dati del corso (titolo, date, stato) | Lettura: metadati per intestazione PDF registro |
| docente | Anagrafica docenti | Lettura: firma docente sul registro |

# 5. Tabelle attese dal Gruppo A — richiesta al Gruppo B

Il Gruppo B ha bisogno di sapere quali tabelle il Gruppo A intende creare per il registro presenze, in modo da non duplicare entità e garantire che le chiavi esterne siano coerenti.

In base al PRD, ci aspettiamo che il Gruppo A crei almeno:

| Tabella attesa | Scopo probabile | Dipendenza da Gruppo B |
| --- | --- | --- |
| registro_presenze | Intestazione del registro giornaliero: lezione, timestamp apertura/chiusura, firma docente | FK su lezione.id |
| presenza_corsista | Riga per ogni corsista: presente/assente, timestamp firma, meccanismo firma usato | FK su lezione.id e corsista.id |
| pdf_registro | Riferimento al PDF generato a chiusura del registro (path su Supabase Storage) | FK su registro_presenze.id |

Azione richiesta al Gruppo A: condividere lo schema delle proprie tabelle prima di eseguire la migration, in modo che il Gruppo B possa verificare la coerenza delle FK.

# 6. Proposta di sincronizzazione

| Quando | Cosa | Chi partecipa |
| --- | --- | --- |
| Entro 24h | Gruppo A condivide bozza schema tabelle registro. Gruppo B conferma compatibilità FK. | Lead tecnico A + B |
| Prima migration A | Review congiunta dello schema SQL del Gruppo A prima di eseguire su Supabase. | Entrambi i gruppi |
| Sync W2 | Test della vista lezioni_del_giorno usata dal Gruppo A. Eventuale aggiunta campi a lezione. | Lead tecnico A + B |
| W5 | Test integrazione end-to-end: apertura registro dalla lezione del calendario, chiusura e notifica. | Tutti |

# 7. Regole di collaborazione su Supabase

- Usare un unico progetto Supabase condiviso tra tutti i gruppi. Non creare progetti separati.

- Ogni migration va versionata con prefisso numerico: 001_fondamenta.sql, 002_workstream_b.sql, 003_workstream_a.sql, ecc.

- Nessun gruppo esegue ALTER TABLE su tabelle di proprietà di un altro gruppo senza coordinamento.

- Le modifiche allo schema vanno comunicate nel canale di progetto prima di essere eseguite in produzione.

- Usare nomi di tabella in snake_case, colonne in snake_case, UUID come PK ovunque.

# 8. Riferimenti

| Team | Workstream | Contatto |
| --- | --- | --- |
| Gruppo B | Comunicazioni & Calendario | — da compilare — |
| Gruppo A | Registro Presenze | — da compilare — |
| Tech Lead / Fondamenta | Cross-team | — da compilare — |

Documento prodotto dal Gruppo B — Workstream B. Da condividere con il Gruppo A e il Tech Lead prima della seconda settimana di sviluppo.